附件1

采购需求明细表

| 序号 | 项目及 品种名称 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价 （元） | 预算 金额 （万元） | 最高 限价 （万元） | 交付 （实施） 时间 | 采购 方式 建议 | 推荐 供应商 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方测试 | 项 | 1 |  | 45万元 |  | 合同签订后1周内入场，2025年6月内完成评测交付 | 公开招标 |  |  |

附件2

技术要求

一、功能目标

通过对双化项目中所有定制开发软件系统（详见待测系统清单,投资约2000万元）进行分系统测试及集成联调测试，发现问题后，需与开发方沟通修改并做回归测试，直至达到项目需求指标。

二、服务要求

1.实施时间：协议签订后至2025年6月内完成评测交付。

2.实施地点：采购人指定地点。

3.完成所有评测，软件评测报告必须加盖CNAS或CMA标识。

三、资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件（相应证明材料须在投标时提供）：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（二）供应商成立时间不少于3年且为非外资独资或控股企业，国有企业、事业单位、军队单位均可。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加该采购活动，生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加该采购活动。

（三）供应商在履约环节不得违法分包。

（四）非联合体形式参加投标（报价）。

（五）未被“信用中国”网站、“军队采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（六）具备中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（即CNAS）或中国计量认证证书（即CMA）或其他具有法律效力的检测证书，且必须年审合格、在有效期内。

（七）供应商需具备涉密信息系统集成乙级及以上资质。

四、验收标准方法

供应商每季度应准确、全面、完整，高质量的完成测试任务，出具应用系统第三方测试报告。报告内容应涵盖功能性、性能效率、兼容性、可靠性、安全性等方面，对有问题的项目进行分类与统计，并提出专业性的整改措施与建议。

附件3

经济要求

一、功能目标

本项目已纳入2024年度总体计划和第三季度明细计划。结合前期市场调查，已对该项目预算进行评估，设定最高限价50万元。

二、标的数量

第三方测试服务一项。

三、交付实施要求

本合同签订一年期，乙方自合同签订生效之日起，一周内入场，完成委托的测试服务任务。交付地点为重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。

四、付款条件

本合同无预付款，合同签订后，根据测试安排时间按照季度付款，每个定制开发软件系统需出具软件评测报告必须加盖CNAS或CMA标识，并得到相关部门认可后支付该合同对应的测试服务费。

履约保证金：本项目收取合同金额的5%作为合同履约保证金，乙方若未按要求提供服务或未能达到指定要求时，甲方有权解除合同，没收合同履约保证金。

附件4

待测系统清单

| 序号 | 项目名称 |  | 计划验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用系统运维 | 访客系统 | 2024年9月 | 实施中 |
|  | 融合门户及微服务平台 |  | 2025年1月 | 实施中 |
|  | 智慧图书馆教学参考资源平台 |  | 2025年1月 | 招标完成 |
|  | 教学基本状态数据管理系统 |  | 2025年12月 | 招标完成 |
|  | 医学虚拟仿真实验教学系统 |  | 2025年2月 | 采购中 |
|  | 大型科研仪器设备共享管理系统 |  | 2025年5月 | 采购中 |
|  | 某系统设备软硬件 | 信息管理平台 | 2025年5月 | 采购中 |
|  | 教务管理系统建设 | 教学管理个性化拓展应用升级 | 2025年5月 | 采购中 |
|  |  | 校区A教务系统 | 2025年5月 |  |
|  |  | 校区B教务系统 | 2025年5月 |  |
|  | 智能场所及信息化配套 | 教学物资管理系统 | 2025年5月 | 审价 |
|  |  | 某系统管理平台 | 2025年5月 |  |
|  | 住院医师规范化培训管理系统 |  | 2025年5月 | 市场调查 |
|  | 智能科研服务 |  | 2025年5月 | 市场调查 |