# 询价文件

# （20万元（不含）以下）

# 项目名称：基础医学大楼文化长廊设计

# 采购单位：陆军军医大学基础医学院

# 二○二三年五月

- 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

- 项目名称：基础医学院基础医学大楼文化长廊设计

- 项目预算：10万元

- 项目单位：基础医学院

- 项目概况：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础医学大楼文化长廊设计 | 见询价文件第二部分 | 1 | 项 |

- 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4.需有设计资质。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

- 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2023年6月4日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

- 报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2023年6月7日18时00分

（二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号

- 联系方式：

联 系 人：汤老师     电话：13896945099

- 技术与商务需求

- 采购需求一览表

| # 序号 | # 名称 | # 计量单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 基础医学大楼文化长廊设计 | # 项 | # 1 |  |

- 技术需求

对位于重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号的基础医学大楼内部进行文化长廊设计，大楼整体为上世纪四五十年代苏式风格，大楼建筑面积21487m2，整体有3层，局部有4层，目前大楼正在整修翻新，预计9月底完工。

（一）设计内容

1.重点打造1个主门厅，打造具有特色的文化墙；

2.若干出入口文化墙（与1楼所在教研室结合，打造成教研室的文化墙）；

3.若干大面积楼梯过道打造；

4.4个电梯轿厢内部设计亚克力板或者屏幕；

5若干个教研室文化墙整体风格统一，个性化以各教研室提供的内容为准；

6.整体导视1个、若干标识标牌及500个左右门牌等。

（二）设计要求

1.提交10张左右的效果图及设计施工图，重点是主门厅的效果图，需要全视角。施工图设计说明、目录、材料表。

2.设计图上所需材料等须符合后续工程建设项目预算要求。

3.在施工阶段，乙方应适时/及时派员到工地现场监察是否遵照甲方已定设计方案进行施工，负责选择及提供符合设计意念的个材料样板，施工期间按需要到工地现场，解决有关设计问题，协助审定施工单位所提供的材料（或代替材料）样板，确保施工后成果与设计相符。负责后期全部工程之施工配合，现场过程效果把控跟踪等。

4.要求对后续项目提供方案概算。

5.设计方案中所要求采用的工程物料，均以符合中华人民共和国有关物料安全规定为准。

三、商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，不超过个25日历日内将设计图提交，尽量提前完成。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号；电子邮箱279282670@qq.com。

3.实施方式：将纸质版和电子版一并提交。

（二）付款方式

签订合同后支付合同总金额的30%作为预付款，设计图纸审定后支付合同金额的50%，待后续项目竣工验收后支付合同金额的20%。

（三）知识产权

1.采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.对于完成的设计不得二次使用。

（四）其他

须遵守军队保密要求。

- 报价文件（报价方使用）

| （项目名称）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  | （含税）金额 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购需求响应 |  |  | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人名称： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期：   年   月   日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附：

授权代表姓名：

职务：                   电话：

传真：                   邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。